舞钢市土地挂牌出让流程图

由自然资源局出让方案向市政府请示

新增建设用地

国有建设用地

与空间规划股结合规划使用意见

办理征收手续后

报市政府收回后

由中介机构进行地价评估

由市土地委员会会审地价及出让方案

自然资源制定挂牌出让文件

通过自然资源部网上交易系统提交出让公告、进行审查（5个工作日）

省厅自然部及审查通过挂牌公告后，即开始挂牌公告（公告期至少20日）

竞买人通过网上交易系统报名（出让方不知道竞买人都是谁）

竞买人通过网上交易系统报价。（只看到报价更新，10日）

网络系统自动更新竞买价格

竞价期满确认成交

自然资源局与竞得人签订《成交确认书》

网上公告挂牌结果并退回未竞得人竞买保证金（10个工作日）

自然资源局与竞得人签订出让合同、收缴出让金

竞得人付清地价款、费税后核发《国有土地使用证》

市政府批复出让方案

出让文件包括：出让公告

出让须知

地块位置图

公告期内，接受咨询，竞买申请，缴纳保证金，网上自动审查确认竞买资格‘

确定规划使用条件